国防科研项目预算参考

近年来，国家为了进一步加强科研经费管理，提高经费的使用效率，在科研领域大力推行预算管理。同时对项目组而言，加强项目的经费预算，可以增强科研经费使用的计划性、合理性，为了帮助广大科研人员更好地科研经费预算，科研院特编制了国防项目预算编制参考。国防项目预算应遵守“科学计划、量入为出、实事求是、兼顾发展”的原则。在预算编制过程中，要结合项目类型、成果形式和成果技术等级等因素综合考虑，如项目为基金项目，成果主要是技术报告等软成果，在预算时经费应侧重在设计费等，如项目成果为硬件成果，要考虑在设计费、材料费、外协费等，技术等级高的试验费也应重点考虑。

- 一、 军队项目

此类项目主要是指军队机关下达并使用国防科研试制费的国家安全重大基础研究项目（军973项目）、武器装备探索项目、武器装备预先研究项目、武器装备预研基金项目、武器装备科研项目、演示验证项目、型号型谱项目等。项目经费的预算与使用执行的是《国防科研项目计价办法》（[1995]计计字第1765号）的规定。

国防科研项目计价成本，包括从项目论证阶段到试生产阶段所发生的设计费、材料费、外协费、专用费、试验费、固定资产使用费、工资费、管理费等八项内容。

具体计价范围和计算方法：

1、设计费  指项目研制过程中需要发生的论证费，调研费，计算费，技术资料的购买、复制和翻译费，设计用品费，设计评审费，设计跟产费等。

注:从研制周期来说，设计费可以在项目综合论证阶段、系统（硬件）设计阶段、转产阶段出现，对于软性成果的项目，设计费应主要出现在前两年；如果有样机、产品设计也可在后面的研制周期中预算，项目验收年度可以考虑预算验收费用。设计费没有比例规定，应根据项目需要实际预算。

从科目来说，论证费和调研费主要是项目论证过程中产生的差旅费用、会议费用、专家咨询费用等。计算方法为：按预计参加人次乘以人均费用(本单位人员工资费除外)计算。

计算费主要用于为项目研究而产生的计算费用，计算费用＝∑(计算时数×小时费用率)。

技术资料的购买、复制和翻译费主要是在项目论证过程中产生的资料购买、复制和翻译等费用。

设计评审费主要针对成果为系统（硬件）的项目，为保证系统（硬件）研制进行评审产生的评审费、会议费。

设计用品费，设计跟产费等一般不做预算，确需产生的据实预算。

论证过程中如需开会论证，会议标准为450元/人天（不含差旅费）。

差旅费要考虑出差的人数、次数、天数，标准按国家规定执行。以北京为例，可按路途5000元、住宿每晚500元预算。

2、材料费  指科研项目研制中研制产品：必须耗用的各种原材料、辅助材料、外购成品和元器件的费用(包括购买、运输和整理筛选所发生的费用)，以及专用新材料应用试验费、型谱外专用电子元器件研制费和燃料动力费等。

注：材料费主要包含以下内容：

一是直接材料，主要是指构成产品实体的原料、材料和外购件，以及运输所需费用。例如：金属材料、电工材料、电子元器件、仪器仪表、半成品等；

二是辅助材料，是指在科研过程中起辅助作用的各种材料，以及运输所需费用；

三是动力燃料费。按总经费的4%预算。

计算方法为：

(1)原材料费用＝∑(原材料预计耗用量×计划单价)；

(2)构成产品实体的外购成品费用(不含分承包或外协的部件)＝∑(外购成品件数×计划单价)；

(3)研制项目在研制过程中(试验过程除外)直接消耗的水、电、风、气、煤、燃油、天然气等动力燃料费用，均按计划单价和耗用数量计算。

在计算材料费用时，可适当考虑受订货起点限制所增加并且应在该项目科研费中分担的费用。

需要注意的是办公耗材原则上不能在材料费中列支，如需列支最好说明用途、数量。

3、外协费  指项目研制中由于研制单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制，必须由外单位协作所发生的协作加工费用。包括工艺外协和工件外协等

注：外协费不同于分承包经费，双（多）方联合申报的经费各单位单独预算。外协费的预算要注意：

一是所占比例不宜过高，如超过总经费的30%，最好在合同中说明；

二是外协是指让外单位进行加工试验等费用，对学校内部的合作不适用；

三是外协应为整包，外协不能为代购器件、材料等；

四是通过外协进行试制、加工、试验时，一定要签订外协合同。

4、专用费  指专用于某一项目的费用。包括：专用测试设备仪器费、专用工艺装备费、零星技术措施费、样品样机购置费、技术基础费等。

注：(1)专用测试设备仪器费。指项目研制过程中确需购买或自制的专用测试设备仪器的费用，包括购置费、运输费、安装调试费，自制设备仪器的料工费等。一个单位同时承担两个以上的军品(含民品)科研项目，共用的专用设备，其购制费在某一受益科研项目的成本应按使用工时比例法分摊计算。计算方法为：

专用设备仪器购置费＝∑(某设备台数×单位计划单价)；

自制专用设备仪器费＝∑(某设备台数×单位计划成本)；

某项目应分摊的设备仪器费＝∑(某项目计划使用工时数/全部项目计划使用工时总数×共用的专用设备仪器费)

(2)专用工艺装备费。指为项目研制进行工艺组织所发生的费用。包括：工艺规程制定费、专用工艺研究费、工艺装备购制费。设计定型前的工装费可直接列入科研项目成本，试生产阶段的工装费在科研成本和生产成序；中各负担50％。计算方法为：

设计定型前的工装费＝∑(设计费+材料费+加工费)；

试生产阶段的工装费＝∑(设计费+材料费+加工费)×50％

(3)零星技术措施费。指为完成研制任务而必须对现有设施条件进行的单项价值在10万元以下的零星技术改造或零星土建工程费。包括设计、施工、材料消耗、器件购置等费用。计算方法为：

零星技术措施费＝∑(规定限额内的单项计划成本)

(4)样品样机购置费。指为项目研制必须购置的并能反映研制项目整体或部分性能、特征、结构、原理及技术指标的实物所需的费用。计算方法为：

样品样机购置费＝∑(样品样机台数×计划单价)

(5)技术基础费。指为配合本科研项目需直接开支的标准、计量、情报等技术基础费用。

专用费中不能购买通用设备，如计算机、示波器等，在搭建项目必需的专用测试、试验系统中如需使用通用设备应在合同中注明。

专用费包含自制专用设备所需要的材料等费用，所需材料最好在合同中注明。

专用费比例不宜过高，如需列详细预算说明，最好说清为什么要列专用费（现有条件与不足）。

5、试验费  指项目研制过程中用于工艺试验、仿真试验、综合匹配试验、例行试验、可靠性试验、阶段性试验、定型试验、储存试验和打靶、发射、试飞、试航、试车等各种试验验证费用，包括试验过程中所消耗的动力燃料费，陪试品、消耗品的费用，研制单位外场试验的技术保障及参试人员补助费用。

注：试验费中可以预算试验过程中的人员补助费用。试验费用＝∑（预计次数(或小时数)×每次(或每小时)计划费用）

6、固定资产使用费  指项目应分摊的研制单位按规定比例分类计提的固定资产使用费。

注：固定资产使用费暂不预算。

7、工资费  指经财政部、国防科工委认定没有事业费拨款的科研单位(包括自收自支的事业单位)、高等院校及各类企业中从事军品研制人员的工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费等工资性支出。

注：可用于学生和外聘人员的劳务费。具体分摊计算方法为：

某项目应分摊人工费＝年直接从事该项目研制标准人数×年人均计划工资费用×研制年限。

8、管理费  指研制项目应分摊的管理费。包括劳保用品费、办公费、公用水电费、会议费、差旅费、取暖费、外事费、交通运输费、图书资料费、科研及办公用房屋建筑物修缮费、专用设备仪器维修费、环境保护费、低值易耗品摊销费、科研器材毁损和报废(盘亏减盘盈)、科技培训费、保险费、审计费、业务招．待费等。

注：项目的管理费应足额预算，其中：

预研项目的管理费为前6项合计数的15％；

探索项目、预研基金项目、973项目的管理费为总经费的5%。

第七条  收益  科研项目计价收益，按计价成本(不包括拨付分承包单位的科研费)扣除外购成品附件费、外购样品样机费、专用设备仪器购置费后的5％计算。

注：根据项目管理部门的要求进行预算。可以预算的最好按标准足额预算。

第八条  不可预见费  指对技术复杂、研制周期长、难度大的科研项目计价时，针对研制过程中可能出现的各种不可预见因素，预先考虑的预备费用。

注：学校项目一般没有不可预见费。需要预算的科研项目的不可预见费，应根据科研项目的大小、研制周期的长短和技术难易程度等具体情况确定比例，原则上不超过计价成本的5％。